|  |  |
| --- | --- |
| 实训反思日志  姓名：王晓伟 班级：信管1601 学号：1608020118 | |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2019-6-30 | 实训内容：我们小组成员进行了商量，根据系统的难度和我们两个人的能力，重新修改了面向对象分析与设计报告，制定出我们实训期间的计划，定义了系统完成的模型。接下来进行分工，我负责招聘端功能的实现。我们计划前端采用jsp，后台采用java，数据库采用mysql，开发工具为eclipse。接下来我进行软件的下载和环境的搭建。  反思内容：由于tomcat之前安装的卸载了，这次重新下载tomcat，之前的端口号被占用，初步接触花了很长时间解决这个问题。其他软件的安装也花费了较多时间，在团队合作下最终顺利完成前期的准备。 |
| 2019-7-1 | 实训内容：今天是实训第二天，按照之前小组的分工，我开始了招聘端“登录”部分的编写。由于java在之前的课程上简单的学习过，有一定的基础，我进行了进一步的学习，上网查询相关系统开发资料，并参照java语言的系统开发教程进行学习，并且向学长求助，完成了登录模块。  反思内容：之前学习的知识不扎实，导致今天花了很长时间在重新学习开发相关内容。以后学习要认真细致，精益求精。 |
| 2019-7-2 | 实训内容：今天是实训第三天，我开始了招聘端“注册”模块的开发，先建立数据库，建表，先写了基本的后台管理，实现一些基本的后端配置功能，接下来进行前端设计与代码编写，实现前端对后端函数的调用与值存储。  反思内容：参考了一些已有的代码，整个过程还是比较吃力的，中间出现了很多差错，自信心收到了打击，但是最终是顺利的。值得纪念。 |
| 2019-7-3 | 实训内容：今天是实训第四天，在登录和注册模块完善后，开始编写个人信息导出页面，先对整个页面进行设计，选择背景图，基本模块放置，然后编写代码，连接数据库，导出登录者个人信息。  反思内容：今天工作相对比较轻松，进一步想了明天的增加招聘信息模块的相关内容，提前做准备。 |
| 2019-7-4 | 实现内容：今天是实训第五天，主要进行了增加招聘信息模块的编写。工作量比较大，在增加之后要把信息同步到个人信息页面。我先建立数据库，建表，实现后端配置功能，然后按功能前后端一起写，随着功能的开发后台越来越完善。  反思内容：今天工作量太大，留了一部分没有完成，需要明天继续完成。 |
| 2019-7-5 | 实训内容：今天是实训的第六天，首先开始昨天的收尾工作，完善了个人信息模块下方招聘信息的显示。接下来进行“删除”功能的编写，相对比较轻松。  反思内容：今天遇到很多小问题，向一些学长进行了求助，最终比较顺利。 |
| 2019-7-6 | 实训内容：今天是实训第七天，进行“查询”功能编写，需要从数据库查询出学生的相关信息。  反思内容：已经过了一周，功能已经编写的差不多，虽然过程比较艰辛，但一步步走到现在还是很有成就感。 |
| 2019-7-14 | 实训内容：今天是实训第八天，进行了系统模块合并工作，将学生端与招聘端合并，整个系统初步形成。接下来进行了页面优化，其他小细节功能，比如导航栏的帮助功能，退出功能等。  反思内容：系统基本完成，接下来要准备报告和答辩了。今天还修改了界面的图片，整体完善了系统。 |
| 2019-7-15 | 实训内容：今天是实训第九天，开始完善实训报告，制作PPT，整理所有的文件，打包所有文件，进行提交。  反思内容：实训倒数第二天，所有工作基本完成，准备明天向大家展示。 |
| 2019-7-16 | 实训内容：汇报答辩  反思内容：积极听取老师的意见，完善自己的不足之处。 |